# 冲刺总结—alpha阶段

## 项目预期计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 主项 | 子项 | 任务量/h |
| 202121333075聂闽鹭 | 项目的进度把控，代码审核，召集成员开会，撰写报告，仓库管理 |  | 35 |
| 202121333071 郑钧 | 前端登入验证 | 登入信息验证 | 5 |
| 登入信息反馈 | 5 |
| 安全检测 | 5 |
| 202121333072 苏凯昕 | 布局设计，以及工具的使用 |  | 10 |
| 202121333086 林仕峰 | 前端与后端相结合 | 员工信息的修改 | 5 |
| 信息与账户设置 | 7 |
| 信息统计 | 6 |
| 员工信息查询 | 5 |
| 202121333091 林伟涛 | 算法实现，以及模块测试 | 关键字匹配 | 10 |
| 模块测试 | 10 |
|  |  |
| 代码解读 | | | 20 |
| 预计总量 | | | 123 |

## 现实进展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主项 | 子项 | 显示进展 | | | 完成度 | |
| 项目的进度把控，代码审核，召集成员开会，撰写报告，仓库管理 |  | 完成 | | | 100 | |
| 前端登入验证 | 登入信息验证 | 部分完成 | | | 90 | |
| 登入信息反馈 | 完成 | | | 100 | |
| 安全检测 | 部分完成 | | | 80 | |
| 布局设计，以及工具的使用 |  | 部分完成（因为队友的部分功能没完成） | | | 80 | |
| 前端与后端相结合 | 员工信息的修改 | 完成 | | | 100 | |
| 信息与账户设置 | 部分完成 | | | 80 | |
| 信息统计 | 完成 | | | 100 | |
| 员工信息查询 | 部分完成（剩下是下一个阶段要做的） | | | 80 | |
| 算法实现，以及模块测试 | 关键字匹配 | 部分完成（对应员工信息查询） | | | 80 | |
| 模块测试 | 部分完成 | | | 80 | |
|  |  | | |  | |
| 代码解读 | | | 完成 | 100 | |

## 过程体会

**聂闽鹭**：目前这个阶段就有许多没有完成的，感觉还是团队风格问题，比较懒散和随心所欲，由于技术不太行所以有些功能实现的比较久，对自己的评价就是菜就多练

**郑钧**：由于Java没有学好，导致写代码的时候经常出现低级错误，相当于面向百度chatgpt编程，希望接下来能跟进一步

**苏凯昕**：Android课没听过，所以相当于从头开始学，一开始还经常设计出了错乱的布局，也经常出现一堆报错，然后就只能一直请教队员或者百度或者ai，只能说是继续努力吧

**林仕峰**：其实我感觉这门课因该大三上学，大三下事情还是太多了，很多时候都不能完全投入到开发项目中，然后也没啥经验就完全是盲人摸象，慢慢摸索着

**林伟涛**：第一次参与这种类型的团队开发，从开始的什么都不懂，到会用git了(😓)，都是一步一步走来的，下个阶段继续努力

## 组员分工及在Alpha阶段的工作量比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 主项 | 子项 | 工作量比例 |
| 202121333075聂闽鹭 | 项目的进度把控，代码审核，召集成员开会，撰写报告，仓库管理，加上对队友的代码补充 |  | 30% |
| 202121333071 郑钧 | 前端登入验证 | 登入信息验证 | 20% |
| 登入信息反馈 |
| 安全检测 |
| 202121333072 苏凯昕 | 布局设计，以及工具的使用 |  | 10% |
| 202121333086 林仕峰 | 前端与后端相结合 | 员工信息的修改 | 25% |
| 信息与账户设置 |
| 信息统计 |
| 员工信息查询 |
| 202121333091 林伟涛 | 算法实现，以及模块测试 | 关键字匹配 | 15% |
| 模块测试 |
|  |

## 下阶段展望

把alpha阶段没做完的完成

注册账号这里感觉需要大改

布局设计让它更加美观

看看在实力范围内还能添加些什么功能

