### 敏捷冲刺——beta阶段

1. 冲刺要求

在为期两周的时间内，安排冲刺四天。

（1）每天举行站立式会议，讨论项目每个成员的昨天进展、存在问题、今天安排。

（2）要求：团队在冲刺的四天内，每天发布一篇冲刺报告，共四篇：

1）**第 1 篇 Scrum 冲刺报告**对整个冲刺阶段起到领航作用，应该主要包含三个部分的内容：

1. 根据alpha阶段的复盘，安排在beta阶段整个项目预期的任务量
2. 各个成员在 Beta 阶段认领的任务
3. 明日各个成员的任务安排

2）**发布2-4篇冲刺报告**

* 提供当天站立式会议照片一张
* 回召开站立会议（每个成员回答昨天做了什么、今天要做什么、碰到困难）
* 发布项目燃尽图
* 当天代码（或者文档）提交历史截图（可体现每个人的贡献）
* 描述项目进展、问题困难
* 测试内容

二、用户使用报告

针对相应版本展开用户试用，在16周周三（6.12日）之前完成一份用户试用的调查报告。

1. 项目概述
2. 用户使用调查反馈

参考：https://www.cnblogs.com/qin-yu/p/10128217.html

### 练习要求

1. 根据 **要求一** 完成4天冲刺（实验报告以团队为单位提交，分四天提交，一天内重复提交仅算一次冲刺成绩）。
2. 根据 要求二 提交用户使用报告
3. 报告按时提交课堂派